PLAN DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN, MIGRACIÓN DE DATOS Y CAPACITACIÓN

Sistema de Control de Obras y Supervisión Vial – DomunNet
Fase de Arranque Operativo y Entrega Hito III

| Proyecto / Sistema: | DomunNet - Supervisión y Bitácora Vial |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | Octubre 2026 |
| Versión del Documento: | 1.0 - Entrega Formal Módulos I, II y III |
| Estado de Implementación: | En Preparación para Carga Inicial y Go-Live |

1. Justificación y Criterios de Información de Arranque

Un sistema informático empresarial no puede entrar en producción en un estado de 'vacío de datos' (cold start). Para que los usuarios operativos (supervisores, residentes, directores de obra) puedan utilizar el sistema desde el primer día, es imperativo realizar un levantamiento estructurado y riguroso de la información de inicio.

1.1 Criterios de Selección y Fechas de Corte (Cut-off Date)

Corte Contractual: • Proyectos y Obras: Se migrarán exclusivamente aquellos contratos que se encuentren en fase de ejecución activa o en proceso de liquidación administrativa durante el año en curso (2026). No se migrarán obras finalizadas y archivadas de periodos anteriores para evitar redundancias.

Corte de Personal: • Personal y Usuarios: Se requerirá la nómina vigente del personal técnico asignado a los tramos de supervisión, garantizando que cada profesional cuente con su usuario, rol asignado y credenciales previas al inicio de capacitaciones.

Corte Técnico: • Catálogo de Renglones de Trabajo: Se utilizará como base el Catálogo Oficial de Renglones de la Dirección General de Caminos (DGC) y los renglones específicos contratados por cada proyecto.

2. Mapeo de Formularios de Requerimiento (Excel) vs. Base de Datos

Para asegurar una carga masiva exitosa (ETL), las columnas de las plantillas de Excel diseñadas corresponden unívocamente con las tablas y campos del modelo relacional en PostgreSQL / Supabase:

2.1 Formulario de Usuarios y Personal (Tabla: usuarios / perfiles)

| Columna en Formulario Excel | Campo en BD (Postgres) | Tipo de Dato | Restricción / Validación |
| --- | --- | --- | --- |
| Primer Nombre / Apellidos | primer_nombre, apellidos | VARCHAR(100) | Obligatorio, sin caracteres especiales |
| Correo Institucional | email | VARCHAR(100) | Obligatorio, formato email, clave única |
| CUI / DPI | cui_dpi | VARCHAR(20) | Obligatorio, 13 dígitos numéricos |
| Rol en Sistema | rol | VARCHAR(50) | Valores: ADMIN, SUPERVISOR, RESIDENTE, etc. |
| Teléfono de Contacto | telefono | VARCHAR(20) | Opcional, formato estándar telefónico |

2.2 Formulario de Proyectos y Contratos (Tabla: proyecto / proyecto_detalle)

| Columna en Formulario Excel | Campo en BD (Postgres) | Tipo de Dato | Restricción / Validación |
| --- | --- | --- | --- |
| Código de Proyecto | codigo | VARCHAR(50) | Obligatorio, identificador único (PROY-XXXX) |
| Nombre Oficial de la Obra | nombre / nombre_oficial | VARCHAR(255) | Obligatorio, según contrato oficial |
| Tramo / Ubicación | tramo / ubicacion | TEXT | Obligatorio, kilometraje y ruta nacional |
| Empresas (Supervisora/Contratista) | empresa_supervisora_id | UUID | Obligatorio, clave foránea hacia empresas |
| Monto Contratado (Q) | monto_contratado | NUMERIC(14,2) | Obligatorio, valor positivo en Quetzales |

2.3 Formulario de Renglones de Trabajo (Tabla: renglon_trabajo_catalogo)

| Columna en Formulario Excel | Campo en BD (Postgres) | Tipo de Dato | Restricción / Validación |
| --- | --- | --- | --- |
| Código Renglón DGC | codigo | VARCHAR(30) | Obligatorio, formato numérico DGC (ej: 100-1) |
| Descripción Técnica | descripcion | TEXT | Obligatorio, especificación oficial de la DGC |
| Unidad de Medida | unidad | VARCHAR(20) | Obligatorio: HA, M2, M3, ML, TON, GLOBAL, etc. |
| Precio Unitario (Q) | precio_unitario | NUMERIC(14,2) | Obligatorio, monto contractual base |

3. Procedimiento Técnico de Carga Masiva (ETL)

Paso 1 - 1. Distribución de Formularios Oficiales: Se hace entrega a las jefaturas departamentales del archivo 'Plantillas_Migracion_DomunNet.xlsx' con celdas y listas desplegables protegidas para evitar errores de tipeo.

Paso 2 - 2. Recepción y Sanitización de Datos: El equipo de TI ejecuta un script de validación preliminar que detecta correos duplicados, NITs inválidos y montos negativos.

Paso 3 - 3. Carga Automatizada en Base de Datos: Mediante scripts de seed y scripts SQL automatizados en Supabase, se insertan los registros con control de integridad referencial.

Paso 4 - 4. Verificación en Staging: Se comprueba la correcta visualización de los datos en la interfaz web y móvil antes de habilitar los accesos de usuario.

4. Plan Integral de Capacitación de Usuarios

La capacitación está estructurada en tres módulos funcionales, segmentada por perfiles de responsabilidad operativa y directiva:

| Módulo del Sistema | Audiencia / Perfil | Contenido Principal | Duración y Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo I: Administración, Catálogos y Usuarios | Administradores de TI, RRHH y Asistentes de Proyecto | • Creación y gestión de usuarios. • Asignación de roles y permisos. • Mantenimiento de empresas y catálogos. | 1 sesión (2.5 horas) Teórico / Práctico (Virtual) |
| Módulo II: Proyectos, Planificación y Renglones | Directores de Obra, Ingenieros Planificadores, Supervisores | • Alta de proyectos viales y tramos. • Carga de renglones contractuales. • Manejo de Hoja Sábana y estimaciones. | 2 sesiones (3 horas c/u) Taller interactivo con casos reales |
| Módulo III: Bitácora de Campo y Fotografías | Ingenieros Residentes, Supervisores de Campo, Laboratorio | • Apertura de bitácora diaria en campo. • Captura de evidencias con GPS y fotos móviles. • Exportación de reportes PDF y firma digital. | 2 sesiones (2 horas c/u) Práctica en campo y dispositivos móviles |

5. Cronograma de Implementación y Go-Live

El siguiente cronograma detalla las etapas para garantizar un inicio operativo ordenado y sin fricciones:

| Fase / Hito | Actividades Principales | Plazo Estimado |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Levantamiento de Información | Envío y recolección de los formularios de Excel completados por cada área responsable. | Semana 1 (Días 1 a 5) |
| Fase 2: Migración y Pruebas UAT | Ejecución de carga masiva en BD, validación de integridad y verificación cruzada de datos. | Semana 2 (Días 6 a 10) |
| Fase 3: Capacitaciones (Módulos I, II, III) | Talleres de capacitación al 100% del personal involucrado utilizando los datos reales precargados. | Semana 3 (Días 11 a 15) |
| Fase 4: Salida en Vivo (Go-Live) | Arranque oficial de captura de bitácoras y gestión de estimaciones en la plataforma DomunNet. | Semana 4 (Día 16 en adelante) |
| Fase 5: Acompañamiento y Soporte | Mesa de ayuda técnica activa y monitoreo diario de sincronización de datos y bitácoras. | Semana 4 y 5 (Post Go-Live) |

6. Checklist de Productos Entregables

A continuación se certifica el cumplimiento de los requerimientos de la entrega académica y técnica:

Entregable 1 - • [X] Formularios de Excel Diseñados: Archivo 'Plantillas_Migracion_DomunNet.xlsx' con las hojas de Usuarios, Proyectos, Renglones y Empresas parametrizadas.

Entregable 2 - • [X] Video Demostrativo Funcional: Enlace a video demostrando el flujo completo del Módulo I (Administración), Módulo II (Proyectos y Hoja Sábana) y Módulo III (Bitácora de Campo y Evidencias Fotográficas) operando al 100%.

Entregable 3 - • [X] Planificación de Capacitaciones e Implementación: Contenido desglosado en el presente documento con fechas, perfiles y temarios.

Entregable 4 - • [X] Repositorio de GitHub: Enlace al repositorio con el registro cronológico de commits verificables de los Módulos I, II y III.